附件1：

1分标：高速公路养护统计年报系统（网络版）

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路养护统计年报系统（网络版） | 1项 |  | 软件和信息技术服务业 | ▲一、建设目标 坚持科技创新赋能交通运输发展，以数字化、网联化、智能化为主线，以提效能、扩功能、增动能为导向，以交通运输部的《公路养护统计报表制度》为依据，利用现在成熟的遥感叠加技术、互联网技术、数据统计分析等技术，在原单机版的建设成果上，开发建设高速公路养护统计年报系统（网络版）。实现数据动态更新、完善现有更新机制、提升数据管理水平。 ▲二、建设内容 高速公路养护统计年报系统（网络版）实现功能模块包括：电子地图操控、地图定位、数据编辑、数据校核、数据上报、数据管理、数据查询、数据统计报表、专题图统计、公路养护年报数据生成、系统管理、数据导入等。实现公路属性数据及图形数据的动态及时更新。 工程量清单 序号; 项目名称; 单位; 数量. 一、; 应用系统开发建设. （一）; 高速公路养护统计年报系统（网络版）; 项; 1. 1; 首页; 项; 1. 1.1; 电子地图操控; 项; 1. 1.2; 地图定位; 项; 1. 1.3; 地图点击查询; 项; 1. 2; 数据编辑; 项; 1. 2.1; 属性编辑; 项; 1. 2.2; 地图编辑; 项; 1. 3; 数据校核; 项; 1. 3.1; 根据公路工程技术标准进行数据填报合理性校核; 项; 1. 3.2; 根据公路养护统计年报制度进行数据填报合理性校核; 项; 1. 3.3; 图形与属性的一致性校核; 项; 1. 4; 数据查询; 项; 1. 4.1; 图层属性表查询; 项; 1. 4.2; 按路线查询; 项; 1. 4.3; 按行政区划查询; 项; 1. 4.4; 按管养单位查询; 项; 1. 4.5; 自定义条件查询; 项; 1. 4.6; 查询结果导出; 项; 1. 5; 数据统计; 项; 1. 5.1; 公路养护统计年报报表统计; 项; 1. 5.2; 日常业务管理报表统计; 项; 1. 5.4; 统计报表导出; 项; 1. 6; 数据管理; 项; 1. 6.1; 数据变更管理; 项; 1. 6.2; 数据日志管理; 项; 1. 6.3; 数据库管理; 项; 1. 6.4; 数据表结构维护; 项; 1. 6.5; 数据批处理管理; 项; 1. 6.6; 手工报表录入; 项; 1. 6.7; 采集数据导入; 项; 1. 7; 系统管理; 项; 1. 7.1; 上报情况统计; 项; 1. 7.2; 用户权限管理; 项; 1. 二、; 数据资源建设; 项; 1. 1; 数据库建设; 项; 1. 2; 历史数据整理入库; 项; 1. 三、; 软件测评; 项; 1. 1; 安全等保测评; 项; 1. ▲三、技术指标要求 3.1 总体建设要求 根据本项目建设内容，编制建设实施的思路、建设目标、总体架构、重点难点、项目特点、现状分析、系统之间的关系、总体部署等，要求内容合理，结构清晰。 3.2“高速公路养护统计年报系统（网络版）”功能要求 高速公路养护统计年报系统（网络版）实现功能模块包括：电子地图操控、地图定位、属性编辑、图形编辑、数据校核、数据流程、数据查询、数据统计报表、专题图统计、公路养护年报数据生成、上报进度管理、用户权限管理、数据变更管理、数据日志管理、数据库管理、数据表结构维护、数据批处理管理、数据导入等。实现公路属性数据及图形数据的动态及时更新。 （1）首页模块主要包括地图缩放浏览、地图定位、地图查询、地图测量、互联网遥感数据叠加等基础地图操作功能。 其中，地图定位主要是对公路基础数据空间位置的快速定位。 （2）数据编辑包括属性编辑和图形编辑。 其中，属性数据编辑模块的功能点包括：添加、删除、修改、复制、粘贴、保存。 图形数据编辑模块的功能点包括：新增、选择、复制粘贴、删除、平移、分割、合并、重合、翻转方向、增加顶点、删除顶点、移动顶点、自动接边、自动捕捉。 （3）数据校核模块的功能点包括：根据公路工程技术标准进行数据填报合理性校核、根据公路养护统计年报制度进行数据填报合理性校核、图形与属性的一致性校核。 （4）数据查询模块的功能点包括：图层属性表查询、按路线查询、按行政区划查询、按管养单位查询、自定义条件查询、查询结果导出。 （5）数据统计模块的功能点包括：公路养护统计年报报表统计、日常业务管理报表统计、统计报表导出。 其中，公路养护统计报表包括：图形数据和属性数据。属性数据是指：交公路21-32表。 （6）数据管理模块的功能点包括：数据变更管理、数据日志管理数据库管理、数据表结构维护、数据批处理管理、手工报表录入、采集数据导入。 其中，数据变更管理包括：各类数据变更表、与上一年上报数据对比、数据指标变化明细对比、数据总量变化汇总对比等。 数据表结构维护是指数据库表增加、编辑，以及数据库表字段增加、编辑。 （7）系统管理模块的功能点包括：上报情况统计、用户权限管理。 3.3数据资源建设要求 本次工程数据资源建设需以梳理数据采集、整合为目的，对应用系统建设所需的数据资源进行分析，开展整体的信息资源规划和建设，形成基础数据库，实现数据资源的集中管理、实时更新与交换共享。并对本次工程数据资源提出明确可行的数据需求分析、数据资源规划、数据库建设、数据采集与形成方案、数据交换共享方案等内容。 供应商须使用经测绘行政主管部门许可的地理信息数据处理技术，并提供地理信息系统工程服务或互联网地图服务证书复印件并加盖单位公章。 数据资源的建设内容包括： （1）数据库建设 （2）历史数据整理入库 （3）互联网遥感数据叠加 3.4软件测评要求 本项目应通过安全等保二级的测评，满足二级等保建设要求。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间和地点 |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起3个月。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交系统建设方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额50%的合同款；中标人完成系统部署和系统试运行，并经采购人出具试用通过的用户使用报告后，10个工作日内支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统的全部服务，完成系统培训，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额20%的合同款。 |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1、运维质量保证措施 （1）投标人需按照ISO9001国际质量体系标准及国家规定进行质量控制，以相应的规范要求对设计质量，施工质量、材料和设备质量进行管理、要求、控制。 （2）投标人需要对系统的巡检、数据的维护、系统的优化、运维总结等具体事项需要有周期性的计划，并按周期形成报告。由项目经理按照采购人的要求和周期进行报告汇报，项目经理须持有人力资源和社会保障局(厅)颁发的信息系统项目管理师证书，提供证书复印件及投标人为项目经理近3个月缴纳社保的记录（社保缴费记录材料须能体现人员姓名）并加盖单位公章进行佐证。 ▲2、售后服务方式 为保证系统稳定可靠的运行，投标人需针对本次项目的具体要求提供现场服务或远程技术支持服务等方式。每种服务方式都应该有具体的工作内容和工作流程。 （1）远程技术服务：通过远程登陆方式，对本项目所发现的技术问题或本项目软件进行维护和升级服务。 （2）在线客户服务:供应商设立线上客服团队，负责处理用户通过QQ客服、QQ群或微信群等在线方式提出的系统功能咨询和投诉建议等。提供 7*14（8:00至22:00）在线的技术支持服务，由专门的运营人员负责受理用户有关平台应用的各种问题，及时给予用户答复和处理相关问题，并按要求做好相关的沟通记录。确保在线咨询和投诉得到即时响应，30分钟内初次答复，24小时内完整答复。 （3）运维电话支持：在工作时间提供技术支持电话服务，由专职技术工程师负责解答相关技术问题。并在1小时内响应，给出解决方法。 （4）现场技术服务：如果技术支持服务电话或远程支持服务解决不了的问题, 技术支持服务人员可以在1小时内提供现场技术支持，对于重大问题，要求及时响应并在与采购人协商的时间内解决。 （5）南宁本地至少配备1名本地运维人员，技术指导、信息维护。 ▲3、质量保证期：免费质量保证期1年。 - 技术培训：针对系统软件的不同使用层面，进行有针对性的培训。对技术人员进行系统软件操作、管理、维护等进行定向培训。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 版权归属：软件版权归广西壮族自治区高速公路发展中心所有。采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |

2分标：高速公路养护工程项目库管理系统

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路养护工程项目库管理系统 | 1项 |  | 软件和信息技术服务业 | 一、建设内容 建设自治区养护项目库管理系统；汇集、整合“十四五”自治区养护项目库信息，同时对养护项目库的实施完成情况与养护决策的完成情况进行统计分析，结合GIS地图实现可视化综合展示，实现对养护项目库执行情况的监管。 二、系统功能 2、系统功能 （1）基础数据管理 主要是对自治区高速公路基本数据的管理，包括路线、桥梁、隧道等重要基础数据。 （2）路面养护项目库 1）路面技术状况数据管理：年度道路技术状况检测结果数据管理，同时数据能够结合GIS地图实现可视化的分布查看。 2）路面决策管理：管理自治区年度的高速公路路面养护决策结果，包括待养护路路线、桩号、养护方法、费用等信息。 3）路面养护项目库：各养护单位根据路面决策的结果自治区养护工作目标、养护预算规模、年度项目实施能力等因素编制养护项目库，同时对项目库中的项目进行动态监管维护。 4）工程计划管理：管理项目库项目的计划情况及实施情况，同时对计划的实施进度进行填写。 5）养护资金管理：管理工程资金落实情况，相关管养单位按次填报工程计划资金投入情况。 6）工程执行评估：评估分析实际养护项目执行情况的路线、桩号范围及养护方法与养护决策库、养护项目库的覆盖情况，同时计算百分比。 7）工程资料管理：对路面养护工程实施过程中的资料进行汇总管理。 （3）桥梁养护项目库 1）桥梁定检数据管理：高速公路桥梁定检数据，包括桥梁病害、检测报表、报告等数据管理。 2）桥梁决策管理：高速公路桥梁科学养护决策结果数据管理，包括决策方案库、决策报告等。 3）桥梁养护项目库：养护单位根据桥梁决策的结果自治区养护工作目标、养护预算规模、年度项目实施能力等因素编制桥梁养护项目库，同时对项目库中的项目进行动态监管维护，包括桥梁改造、桥梁加固、预防性养护、修复性养护等 。 4）工程计划管理：管理桥梁养护计划信息，同时对计划的实施进度进行填写。 5）养护资金管理：管理资金落实情况，相关管养单位按此填报工程资金投入完成情况。 6）工程执行评估：评估分析实际养护项目执行的桥梁及养护方法与养护决策库、养护项目库的覆盖情况，计算百分比。 7）桥梁安全专题：主要对自治区目前的重点桥梁、高龄桥梁、3类及以下桥梁、健康检测桥梁的技术状况及病害进行分析，同时对养护实施前后的指标进行评估分析。 8）工程资料管理：对桥梁养护工程实施过程中的资料进行汇总管理。 （4）隧道养护项目库 1）隧道定检数据管理：高速公路隧道定检数据，包括隧道病害、检测报表、报告等数据管理。 2）隧道决策管理：高速公路隧道科学养护决策结果数据管理，包括决策方案库、决策报告等。 3）隧道养护项目库：养护单位根据隧道决策的结果自治区养护工作目标、养护预算规模、年度项目实施能力等因素编制隧道养护项目库，同时对项目库中的项目进行动态监管维护，包括隧道改造、隧道加固、预防性养护、修复性养护等 。 4）工程计划管理：管理隧道养护计划信息，同时对计划的实施进度进行填写。 5）养护资金管理：管理资金落实情况，相关管养单位按此填报工程资金投入完成情况。 6）工程执行评估：评估分析实际养护项目执行的隧道及养护方法与养护决策库、养护项目库的覆盖情况，计算百分比。 7）工程资料管理：对隧道养护工程实施过程中的资料进行汇总管理。 （5）综合可视化展示 1）路面专题：结合GIS地图对当前自治区的整体路线基本情况及技术状况进行统计分析展示，同时对项目库、工程计划、资金落实等内容进行可视化统计分析展示。 2）桥梁专题：结合GIS地图对当前自治区的整体桥梁基本情况及技术状况进行统计分析展示，同时对项目库、工程计划、资金落实等内容进行可视化统计分析展示。 3）隧道专题：结合GIS地图对当前自治区的整体隧道基本情况及技术状况进行统计分析展示，同时对项目库、工程计划、资金落实等内容进行可视化统计分析展示。 （6）集成年度公路统计报送数据 集成年度公路统计报送数据，提供地图数据服务、路网数据查询服务机服务管理与监控等功能，为养护决策分析、养护工程管理提供“一数一源，数出同源”的数据基础。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间和地点 |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起4个月内。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交系统建设方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额50%的合同款；中标人完成系统部署和系统试运行，并经采购人出具试用通过的用户使用报告后，10个工作日内支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统的全部服务，完成系统培训，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额20%的合同款。 |  |  |
| 售后服务 |  |  | - 服务内容：提供系统操作培训服务、软件功能升级维护和日常运维支持服务。 2、服务方式：通过现场维护、电话、邮件、远程桌面协助等方式向全区用户提供技术支持，必要时采购人可要求中标人提供上门服务。 3、服务要求：系统提供技术服务；系统提供 5x8 小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面协助）；提供咨询，技术支持，操作培训及维护，对问题和投诉在 1 小时内给予回应，2 个小时到达故障现场，24 小时内未能完成故障修复的，必须安排更高级别工程师现场支持并给出解决方案；能够对采购人提出本次项目开发范围内的合理的功能修改要求 8 小时内响应，24 小时内给出解决方案。 4、服务内容包括软件正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复、系统功能完善、数据共享交换、数据定期备份和系统操作培训等方面。 5、培训计划：需面向广西壮族自治区高速公路发展中心人员以及指定的其他人员进行培训；提供系统操作基础培训；提供系统技术原理设计、部署、维护等高级培训；培训应包括现场指导培训和集中高级培训；提供培训计划完整方案包括且不限于培训内容和级别、培训对象、培训课程、培训时间计划、培训地点、师资力量、培训材料等。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 版权归属：软件版权归广西壮族自治区高速公路发展中心所有。采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |

3分标：自治区高速公路桥梁管理系统项目

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区高速公路桥梁管理系统项目 | 1套 |  | 软件和信息技术服务业 | - 工作任务 根据交通运输部关于印发《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》的通知（交公路发[2018]35号）第七条“省级交通运输主管部门应当建立本辖区桥隧管理信息系统，积极运用信息技术加强桥隧养护管理和安全运行工作”的要求及广西区高速公路管理局桥梁管理工作需要，现采购一套公路桥梁管理系统，要求通过桥梁管理系统的建立，可提高桥梁养护管理水平，保障广西高速公路的畅通和桥梁安全，同时促进广西壮族自治区高速公路桥梁养护与管理工作的科学化、规范化和信息化建设。 - 项目工作内容主要包括： 公路桥梁管理系统要求能够全面收集、储存和处理各类桥梁数据，通过系统提供的各个模块和功能的应用，可以直观的了解现有桥梁的运营状况以及技术状况等级，提高桥梁养护工作效率，实现病害追踪、分析，为桥梁养护决策提供数据支撑，充分发挥桥梁的运营效能，确保交通运输安全通畅为目的。 - 系统功能 - 系统应由综合信息查询、桥梁数据管理、经常检查管理、日常巡查管理、定期与特殊检查、养护工程管理、统计报表查询、系统管理等模块构成。 - 桥梁综合查询，包括概况、工作台、桥梁综合查询、桥梁地理信息、桥梁百科； - 桥梁数据管理，包括桥梁基础数据、桥梁结构信息、桥梁地理信息桥梁档案查询、桥梁档案资料、桥梁信息回收站； - 经常检查管理，包括桥梁经常检查录入、桥梁经常检查查询； - 日常巡查管理，包括桥梁日常巡查录入、桥梁日常巡查查询； - 定期与特殊检查，包括定期检查项目、裂缝分布示意、特殊检查管理； - 养护工程管理，包括养护处治记录、维修改造历史； - 统计报表查询提供公路桥梁明细表，并生成不同维度的公路桥梁统计表及桥梁状况统计表。 - 系统根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）自动完成桥梁的技术状况评定。 - 系统结构和界面风格简洁明快，通过浏览器能实现不同的人员、从不同的地点、以不同的接入方式（比如LAN, WAN, Internet/Intranet等）访问和操作桥梁数据。 - 应设置用户访问权限等级，针对不同的角色设置访问权限。 - ▲系统服务 - 本项目服务期2年，服务期内应提供如下服务： - 软件系统 - 提供公路桥梁管理系统软件； - 提供系统安装。 - 技术培训 - 在合同签订后1个月内根据采购人安排提供系统培训1次； - 提供桥梁管理系统使用培训，包括软件安装、桥梁技术状况评定、统计报表、多媒体编辑等； - 提供桥梁数据采集培训，包括数据采集、分析、报告编制等； - 提供数据校验、数据汇总及报表生成等培训； - 提供《公路桥梁养护技术规范》(JTG 2150-2021)、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）培训； - 系统管理及维护等功能操作培训。 - 提供培训材料 - 系统培训教材； - 桥梁数据采集表； - 系统使用手册。 - 指导数据录入、数据校验、系统各项功能调试 - 指导用户将采集到的内、外业数据录入到系统数据库； - 系统各项功能联调。 - 系统升级及后续服务 - 后续服务期内提供免费的系统升级；后续服务期满后每年的服务费为合同金额的10%，有偿服务期限为后续服务期满后的5年。 - 后续服务期内提供免费技术服务，服务方式包括现场、网络、电话等； - 因设计、编程、或其他技术错误、缺陷、BUG等造成的软件本身问题，在5个工作日内提供修正版本、或补丁包、或解决方案； - 软件产品光盘介质提供终身保修服务，因需方光盘自然磨损等原因导致光盘无法使用的，可免费申请更换；软件产品能与交通运输部及相关行业管理部门的桥梁管理系统联网。在需方服务器未配置到位之前，谈判响应方须向采购人提供服务器的使用权限。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间和地点 |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起2个月。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 完成本项目系统的全部服务，完成系统培训，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内向中标人一次付清全部货款。 |  |  |
| ▲售后服务 |  |  | 自系统通过验收之日起，提供2年免费售后服务，服务期内提供免费的系统升级，提供7天×24小时的技术支持服务，服务方式包括现场、网络、电话等。如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后在12小时内到达采购人现场。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 版权归属：软件版权归广西壮族自治区高速公路发展中心所有。采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |