附件1

项目情况

1分标：2024年度高速公路网技术状况监测项目-路况检测

依据《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）、《“十三五”公路养护管理发展纲要》（交公路发〔2016〕96号）、《交通运输部办公厅关于做好<公路技术状况评定标准>贯彻实施工作的通知》（交办公路〔2019〕32号）、《“十四五”公路养护管理发展纲要》（交公路发〔2022〕46号）、《广西交通建设工程试验检测行业协会-广西公路水运建设工程质量检测试验收费项目及标准指导性意见》（2019年版）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等标准，同时为加强行业监管并提高高速公路养护科学决策水平，全国大部分省份的技术状况检测评定范围均覆盖全部路网。

在此背景下，2024年中心计划委托第三方检测单位对全区高速公路进行技术状况检测评定，并形成路况评定分析报告。根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018），每个检测方向（即上下行）至少检测一个主要行车道，即每条高速公路至少检测两个车道。根据各高速公路路面技术状况，拟以通车5年为分界线，对路段实施不同检测评定策略。预计2023年底，全区高速公路里程将超过9000公里，通车5年及以上约6400公里，通车5年内约2600公里。本次拟安排对全区高速公路通车5年及以上路段进行全路网检测，检测指标包含路面损坏、路面平整度、路面车辙、路面跳车和路面抗滑。近5年内通车路段检测指标包含路面损坏、路面平整度和路面车辙。路况监测实施周期为2024年4月至2024年12月，具体时间根据中心监测工作计划调整。

具体实施内容如下：

1、预计2023年底，全区高速公路里程将超过9000公里。本次拟进行检测评定分析的高速公路总里程约为16000公里•车道（扣除改扩建相关路段），其中检测全指标的路段约为10800公里•车道，，检测三个指标的路段约为5200公里•车道；

2、路况数据集成与电子成果展示，依托检测数据，建立综合分析平台进行多维数据集成展示，利用检测数据指导运营公司开展养护管理工作，2024年在历年基础上开展，具体为：数据存储运算、地图展示、信息栏展示费、影像栏展示、数据展示分析、数据查询等。

2分标：重点桥梁监测

根据《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（TCECS GE41-04—2019）及近几年的《国家公路网技术状况监测项目养护管理评价细则》。拟抽取国家高速公路10座不同管养单位的桥梁进行养护规范化检查及桥梁技术状况复核。通过对抽检桥梁的监测，旨在加强高速公路桥梁管养单位养护管理水平，提升全省高速公路桥梁运营安全水平的专项检查。

按照国检的标准，外业以桥梁定期检查的内容为主，根据桥型结构特点，利用相应设备对关键受力部位和结构易损部位的病害情况进行现场检查和监测，并依据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG TH21-2011）对桥梁技术状况评定等级进行确认，依据历年定期检查报告及长期观测资料，结合现场勘验状况，抽测结构线形、材质状况、缺损状况等内容，对养护管理中发现的重大或突出问题进行复查，并对技术状况评定结果、结构主要病害养护维修效果、重点专项工作、运营期重大风险事件防控等四个方面进行评价；内业参照《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（TCECS GE41-04—2019）对重点桥梁管养单位进行养护管理资料的检查，主要包括责任划分制度、资金保障制度、养护工程师制度、信息公开制度、例行检查制度、分类处置制度、技术档案管理制度、定期培训制度、桥梁保护区管理、通行安全管理、其他等十一个方面内容，加强高速公路发展中心对桥梁管养单位的监管力度，提高全区高速公路桥梁养护管理水平，提升全省高速公路桥梁运营安全水平。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

每座桥梁历年定期检查报告、长期观测资料、桥梁管理等内业资料检查；每座桥梁外观病害现场检测、结构线形、材料状况、缺损状况等检查等。

3分标：重点隧道监测

参照《交通运输部2016年度路网监测实施方案》（交公路函〔2016〕375号）和《交通运输部路网监测与应急处置中心关于做好2016年度重点桥隧监测工作的通知》（交路网〔2016〕137号），2024年计划委托具有公路工程桥梁隧道工程专项检测资质的单位对5座（单洞）长大隧道进行监测，主要监测内容有：按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）和交通运输部有关规定，检查隧道养护管理相关工作制度和标准规范的执行情况，隧道土建结构和机电设施的检查评定，隧道养护管理、运营管理、安全管理、技术管理等情况；现场检测隧道土建结构和机电设施，并根据需要抽查其它工程设施，对隧道总体技术状况等级进行复核，复查隧道养护或运营管理中发现的重大或突出问题，对隧道安全性和适用性作出初步判断。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

每座单洞隧道内业检查（包括养护管理工作制度和标准规范检查，隧道土建结构和机电设施的评定情况检查，运营管理、安全管理、技术管理情况检查），外业检查（包括隧道土建结构和机电设施）等。

4分标：重点路段路基、边坡技术状况监测

依据《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）、《交通运输部办公厅关于做好<公路技术状况评定标准>贯彻实施工作的通知》（交办公路[2019]32号）、《“十四五”公路养护发展纲要》（交公路发〔2022〕46号）和“十四五”国家公路网技术状况监测工作要求，2024年该中心计划委托第三方检测单位对全区高速公路重点路段路基、边坡进行技术状况检测评定。主要监测内容有：按《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）中的相关标准要求，对重点路段路基、边坡的路肩损坏、边坡坍塌、水毁冲沟、路基构造物损坏、路缘石缺损、路基沉降、排水不畅的损坏程度进行检测及技术状况评定。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

抽取全区高速公路120公里作为重点监测路段，上下行方向共计240公里路基、边坡进行检测评定，路基、边坡检测评估报告编制等工作。

5分标：交通安全设施监测

根据《交通运输部办公厅公安部办公厅关于印发<公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案>的通知》、《广西壮族自治区交通运输厅广西壮族自治区公安厅关于印发<广西公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案>的通知》（桂交建管发〔2022〕29号）、《自治区高速公路发展中心办公室关于印发广西高速公路安全设施精细化提升行动实施方案的通知》(桂高速办养护〔2022) 22 号)、《交通运输部办公厅关于开展公路交通标志标线优化提升专项工作的通知》（交公路明电〔2021〕127号）和《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路交通标志标线优化提升专项工作实施方案的通知》（桂交建管函〔2021〕324 号）的要求，为总结推广公路交通标志标线优化提升专项工作经验成果,优化公路安全通行环境，该中心拟开展全区运营高速公路交通安全设施监测工作，委托第三方咨询检测单位采用快速自动化检测装备开展全区高速公路交通标线逆反射系数检测与评估工作，全面排查评估运营高速公路标线使用状况，采用手持式检测设备开展交通标线逆反射系数定点抽查工作，督促各运营公司做好标线养护工作；利用快速检测装备获取路域环境影像资料，核查标志标牌缺损污染、被遮挡以及绿化物侵占公路建筑限界现象；采用实体检测方法评估护栏与现状交通运行、防护需求适应情况。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

1. 抽取6000公里运营高速公路上下行方向各选取一条车道分界线共计12000公里标线进行标线逆反射系数连续检测。

2. 抽取广西运营高速公路40公里（单方向检测），5个典型路段进行标线、标志和护栏实体检测，采用手持式检测设备定点抽查标线逆反射系数、护栏与现状交通运行、防护需求适应情况，检测内容主要有波形梁护栏横梁中心高度、立柱壁厚、混凝土护栏强度、断面尺寸和标志板净空、标志板反光等级及逆反射系数和立柱竖直度等。

6分标：全区桥隧定期检查核验及咨询服务

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（TCECS GE41-04—2019）等文件，对全区高速公路当年桥隧定期检测报告进行核查，对桥隧重点病害进行复核。

为掌握全区高速公路桥梁隧道的定期检查的工作质量及工作深度、检测报告编制全面性、规范性，结合《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等交通行业规范和其它国家标准，对全区高速公路桥隧定期检查工作进行审查及咨询技术服务。

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等交通行业规范和其它国家标准，检查报告完整性，技术状况评定准确性，主要病害成因分析的合理性，病害处治、养护建议的可行性。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

根据《2022年公路养护统计年报》，广西高速公路2022年进行定期检查桥梁4835座、隧道689座。桥梁、隧道定检报告审查每家单位抽取10%，合计不少于500座；并对报告进行统计分析。
附件2

关于年度高速公路网技术状况监测项目项目采购预算问卷调查表

参与调查供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：年月日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《年度高速公路网技术状况监测项目》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：

2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 数量 | 预算单价 | 认为合理的价格 | 认为预算不合理的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度高速公路网技术状况监测项目-路况检测 |  | 1项 | 9328000元 |  |  |
| 2 | 重点桥梁监测 |  | 1项 | 1200000元 |  |  |
| 3 | 重点隧道监测 |  | 1项 | 1000000元 |  |  |
| 4 | 重点路段路基、边坡技术状况监测 |  | 1项 | 200000元 |  |  |
| 5 | 交通安全设施监测 |  | 1项 | 900000元 |  |  |
| 6 | 全区桥隧定期检查核验及咨询服务 |  | 1项 | 300000元 |  |  |

4、对本项目进行报价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度高速公路网技术状况监测项目-路况检测 | 1项 |  |  |
| 2 | 重点桥梁监测 | 1项 |  |  |
| 3 | 重点隧道监测 | 1项 |  |  |
| 4 | 重点路段路基、边坡技术状况监测 | 1项 |  |  |
| 5 | 交通安全设施监测 | 1项 |  |  |
| 6 | 全区桥隧定期检查核验及咨询服务 | 1项 |  |  |

5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2023年10月30日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）