附件1

项目情况

## 1分标：年度高速公路养护工程后评估服务及典型案例汇编

根据《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）、《公路“十四五”发展规划》（交公路发[2022]46号）、《交通运输部办公厅关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）等文件要求，同时为加强行业指导并提高高速公路养护水平，2024年计划委托具有相关能力的单位提供养护工程后评估及典型案例汇编服务，对典型养护工程实施的检评数据进行定期提取与分析，开展了养护工程后评估工作，建立路面、桥梁和隧道养护工程典型案例或技术指南。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

对过去5年高速公路运营单位进行的典型养护工程项目进行后评估，包括路面、桥梁和隧道，涵盖施工期数据收集和总结、运营期数据提取与分析。其中路桥隧各选取5个典型养护工程进行后评估，编制养护工程典型案例库。

2分标：年报数据复核

根据交通运输部办公厅关于印发《2022年度国家公路网技术状况监测实施方案》的通知（交办公路函〔2022〕624号）以及关于印发《2022年度国家公路网技术状况监测项目养护管理评价细则》的函（交路网函〔2022〕129号）等文件要求，为切实做好广西高速公路养护管理工作，保证年报数据填报的规范性和准确性，2024年计划委托具有相关能力的单位开展年报数据的复核工作：根据各运营单位提供的基础资料、检查与评定等资料重点对年报数据中的路基宽度、路面类型，桥梁类型、技术状况等级及评定时间，隧道净宽、养护等级、技术状况等级（含土建、机电及其他工程设施，评定的单位及时间）等进行逐项核查，确保年报数据填报与实际相符，为养护决策提供可靠的基础数据支持。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

按照路面、桥梁和隧道3个方向分别对年报数据进行复核，并对年报的填报进行必要的指导。

3分标：高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务

根据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016第62号）》和《公路桥涵养护规范》（JTG H11）相关工作精神，为了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，由自治区高速公路发展中心委托第三方检测单位对大件运输车辆通行路线（G69下老-那暮、G69永乐-上宋、G69旧州-龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、S31洛满西-寨准、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口-铁山港、G75（南北互通-石湾段）、S43（南北互通-金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计14条路段桥梁进行承载能力验。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

（一）实施周期

为实时了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，本项目实时周期为2024年全年。实施阶段包含桥梁基础资料收集及整理、桥梁结构分析计算和桥梁结构评定报告编制。

（二）细化方案

G69下老-那暮、G69永乐-上宋、G69旧州-龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、S31洛满西-寨准、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口-铁山港、G75（南北互通-石湾段）、S43（南北互通-金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计14条路段的高速公路桥梁数量众多，桥梁进行承载能力验算时，通过选取典型桥涵结构进行计算评估来综合评估路线最大通行能力。在对路段桥梁基本资料进行收集整理的基础上，综合考虑桥梁跨径组合、上部结构类型、下部结构类型、设计汽车荷载等级、桥面宽度、材料类型、设计单位、桥梁技术状况、通车年份等各种因素选取各个路段的典型桥梁。

各路段所选择典型桥梁结构形式包括空心板梁、小箱梁、T梁、连续刚构、斜拉桥、箱型拱桥等结构形式，包含16m、20m、30m、40m等各种跨径，可作为桥梁路段大通行能力评定的典型桥结构。

各路段选取的典型桥梁如下：

1.G69下老-那暮：典型桥梁共计43座，包括特大桥2座，大桥31座，中桥10座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥1座，连续刚构1座，连续梁37联，简支梁7座。

2.G69永乐至上宋：典型桥梁共计28座，包括特大桥0座，大桥14座，中桥4座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构2座，连续梁18联，简支梁1座。

3.G69龙邦-靖西：典型桥梁共计10座，包括特大桥0座，大桥5座，中桥5座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁9联，简支梁1座。

4.G75武鸣至乔利：典型桥梁共计10座，包括特大桥0座，大桥2座，中桥8座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构0座，连续梁10联，简支梁0座。

5.G75乔利至河池：典型桥梁共计25座，包括特大桥1座，大桥9座，中桥15座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构1座，连续梁22联，简支梁3座。

6.S31洛满西至寨准：典型桥梁共计30座，包括特大桥1座，大桥23座，中桥5座，小桥1座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构4座，连续梁30联，简支梁0座。

7.G59严关-八角寨（省界）：典型桥梁共计14座，包括特大桥0座，大桥13座，中桥1座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续梁13联，简支梁0座。

8.G59/G76凤凰北-文市（省界）：典型桥梁共计7座，包括特大桥0座，大桥4座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁5联，简支梁2座。

9.S22桂河高速（桂林-红岭段）：典型桥梁共计19座，包括特大桥0座，大桥12座，中桥7座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁19联，简支梁4座。

10.G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣：典型桥梁共计11座，包括特大桥1座，大桥7座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续梁6联，简支梁5座。

11.G59G75山口-铁山港：典型桥梁共计5座，包括特大桥1座，大桥1座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁7联，简支梁1座。

12.G75（南北互通-石湾段）：典型桥梁共计14座，包括特大桥0座，大桥7座，中桥7座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁15联，简支梁1座。

13.S43（南北互通-金窝段）：典型桥梁共计5座，包括特大桥0座，大桥3座，中桥2座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁3联，简支梁2座。

14.S30八大河（省界）至营盘：典型桥梁共计19座，包括特大桥1座，大桥14座，中桥4座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续刚构3座，连续梁16联，简支,3座。

经过各路段桥梁进行分类筛选及统计，选取典型共计230座，包括特大桥7座，大桥143座，中桥79座，小桥1座，需结构计算分析包括斜拉桥3座，连续刚构11座，连续梁209联，简支梁32座。

按照规范要求，对各个典型桥梁进行验算分析，验算分析的内容包括：桥梁基本资料分析、持久状况承载能力极限状态验算、持久状况正常使用极限状态抗裂验算、持久状况应力验算、主梁挠度验算、支座验算，并进行验算结果整理。通过各个典型桥梁的验算确定该桥梁的最大通行荷载，并根据路段各典型桥梁的最大通行荷载的验算结果，确定该路段桥涵最大通行能力荷载值。

（三）委托目的、对象、业务内容、起止时间

委托目的：根据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016第62号）》和《公路桥涵养护规范》（JTG H11）相关工作精神，为了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，对大件运输车辆通行路线G69下老-那暮、G69永乐-上宋、G69旧州-龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、S31洛满西-寨准、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口-铁山港、G75（南北互通-石湾段）、S43（南北互通-金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计14条路段桥梁等构造物进行承载能力验算。

委托对象：具有对桥梁结构承载能力验算及结构评定能力，同时拥有交通运输部工程质量监督局核发的公路工程综合甲级或公路工程桥梁隧道专项资质试验检测等级证书，以及拥有省级及以上技术监督局颁发的CMA计量认证合格证书的第三方检测单位。

委托业务内容：

1.对大件运输特种车辆经过路段的典型桥梁结构物进行结构承载力验算，为大件运输安全通行提供可靠的技术依据。

2.大件运输车通行验算车辆荷载选取单辆车货质量均布于各轴、平均轴荷不超过18t、轴距1.6m、每轴线8个轮的平板车居中布载。

3.计算分析资料真实准确，提交完整、详实、证章齐全的验算评估报告文件一式两份（电子版文件一份）。

4.质量要求满足现行国家、交通运输部、地方及相关行业颁布的有关政策、工程建设标准、规范、规程、强制性标准及规定等。

5.提交服务成果后的1年内，应对抽检桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。

6.委托起止时间：2024年1月至2024年12月。

4分标：公路桥隧养护统计基础数据比对分析及动态数据监测统计分析服务项目

根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》、《公路养护统计调查制度》等文件有关基础数据的要求，同时根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路跨海桥梁养护技术规范》（JTG/T 5124-2022）等规范有关动态数据的要求，对全区高速公路桥隧养护统计基础数据进行比对分析，对动态数据进行监测和统计分析。实施年限为一年。

一、基础数据比对分析

《“十四五”公路养护管理发展纲要》中提出“推进设施数字化，推进基础数据归集、提升养护管理数字化水平、推进路网运行管理数字化”，2022年公路养护统计工作布置会上提出“开展一次公路养护统计数据质量自查，省级交通主管部门要组织省、市、县三级相关统计部门，针对近三年年报数据，从真实性、准确性、完整性以及保障体系等方面开展全面自查”。

（一）逐桥逐隧核实基础信息，做到不漏报，不误报。梳理复核桥梁、隧道历年变更记录表，及时纠正完善不合理变更和错误变更，确保桥隧历史数据关联可追溯。

（二）利用桥梁管理系统、隧道管理系统等业务系统，逐一核实基础数据与年报进行比对。

通过公路桥梁、隧道养护统计基础数据比对分析，旨在加强管养单位对桥梁、隧道养护统计工作的重视程度，指导管养单位修改桥梁、隧道养护统计基础数据，提高全区高速公路桥梁、隧道基础信息准确性、完整性。

二、动态数据监测和统计分析

结合《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路跨海桥梁养护技术规范》（JTG/T 5124-2022），根据养护规范桥梁隧道养护检查等级的划分，每半年对日常巡查、经常检查、定期检查、特殊检查（专项检查及应急检查）、养护工程等进行监测和统计分析，根据分析结果督促各管养单位进行改进，使各管养单位桥隧动态数据频率满足规范要求。

通过桥隧管理系统动态数据监测和统计分析，旨在加强管养单位对桥梁、隧道检查工作的重视程度，督促管养单位定期录入各项动态数据，加强高速公路发展中心对桥梁、隧道动态数据的监管力度，提高全区高速公路桥梁、隧道动态数据的准确性、完整性。

具体实施内容如下：

每半年利用桥梁、隧道管理系统等业务系统，与年报进行比对一次，并进行比对结果分析。

桥梁管理系统动态数据统计分析每半年1次；系统运行分析报告每半年1次；桥梁管理系统现场培训每年1次。

隧道管理系统动态数据统计分析每半年1次；系统运行分析报告每半年1次；隧道管理系统现场培训每年1次。

5分标：在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范编制

2022年2月21日我国交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知中提出：“1.精细提升安全防护能力。加强护栏连接过渡。鼓励按照相关标准规范要求并结合交通安全实际，提升路侧护栏、出口分流端缓冲设施的防护能力，完善迎交通流护栏端头安全处理，要按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）要求，科学合理制定护栏改造方案。”该行动目前正在进行中，为了在护栏防护等级提升改造过程中节约费用，合理利用原有护栏进行提升改造，在2023年7月份，申请了广西地方标准《在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范》。实施年限为一年。

本项目拟实施的主要内容如下：

（一）全面调研广西在役护栏的应用现状，对护栏的建设标准、现状条件进行统计分析；

（二）总结国内外现有护栏改造提升成果，能用尽用，将成果整理成系列方案；

（三）对于广西特有护栏形式，通过相关科研进行针对性研究，弥补现有成果的不足；

（四）降本增效、提升本质安全水平作为改造提升方案的首要目标，如何能充分利用旧护栏材料，并使其安全性能符合公路实际防护需求，是需要解决的一个关键技术问题。

预计的成果：形成广西地方标准《在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范》。

具体实施内容如下：

（一）材料购置。

用于必要的测试验证试验所用的材料费用。

（二）测试化验实验加工。

用于标准编制过程中必要的测试验证试验费用。

（三）差旅/会议/国际合作与交流。

用于标准编制过程中的现场调研、测试验证、阶段汇报、阶段审查会等工作。

（四）出版/文献/信息传播/知识产权事务/印刷工作。

用于标准编制过程中各阶段出版、文献查新、宣传材料制作等。

6分标：在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究

2023年7月，根据《交通运输部办公厅关于组织开展2022年度交通运输行业重点科技项目清单申报工作的通知》（交办科技函〔2022〕107号）要求，经专家评审、综合评估，自治区高速公路发展中心申报的科研项目《在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究》被确定为2022年度广西交通运输行业重点科技项目清单项目，并被推荐申报交通运输部2022年度交通运输行业重点科技项目清单，2023年1月份，顺利通过交通运输部的评审，并在交通运输部备案入库。实施年限为一年。

本项目拟实施的主要内容如下：

（一）广西典型在役波形梁护栏改造提升方案绿色环保通用关键技术；

（二）广西典型在役混凝土护栏改造提升方案绿色环保通用关键技术研究；

（三）基于全寿命周期的新型护栏设置或改造技术方案；

（四）轻量化高强不锈钢公路波形梁护栏。

预期成果：

（一）项目实施完成后，每百公里护栏改造可实现节约养护费用6400万元。

（二）申请国家专利3~5项。

（三）发表高水平学术论文2~3篇。

（四）编制广西在役高速公路护栏提升改造技术指南或地标1项。

（五）成果总体达到国际先进水平，争取 申报省部级科技奖励。

具体实施内容如下：

（一）材料购置。

本课题涉及到实车碰撞试验，需修建护栏，需15次实车碰撞试验，每次试验需要安装70m护栏材料，且至少有一种中分带分设型护栏实验，护栏改造方案不但需要立柱、波形板都材料，还能涉及到增加一些立柱及横梁构件及中分带护栏（对向）增加一排护栏。

（二）检测化验加工。

项目研究过程需针对各种型式护栏进行现场检测、试验室测试、计算机仿真模拟测试和实车碰撞测试。

1.选取不少于20个点进行现场调研测试，收集相关相关信息。

2.5种护栏方案优化及结构设计，每种仿真1次。

3.本课题需要对护栏改造结构方案进行实车足尺碰撞试验，计划需要进行进行2组护栏方案实车碰撞试验检测，共计6次车辆碰撞试验。

（三）召开会议。

在本课题的执行过程中，拟召开5次会议，分别为立项审查会、工作大纲审查会、中期成果审查会以及验收会议等。

（四）调研考察差旅工作。

这部分的预算用来支付项目研究开发而进行的调研考察、现场试验、学术交流等所发生的差旅费、市内交通费用等，具体包括：项目实施期间，计划项目组出差共计5次。

（五）复印、装订工作。

附件2

关于精细化养护管理项目项目采购预算问卷调查表

参与调查供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：年月日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《精细化养护管理项目》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：

2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 数量 | 预算单价 | 认为合理的价格 | 认为预算不合理的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度高速公路养护工程后评估服务及典型案例汇编 |  | 1项 | 300000元 |  |  |
| 2 | 年报数据复核 |  | 1项 | 200000元 |  |  |
| 3 | 高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务 |  | 1项 | 4400000元 |  |  |
| 4 | 公路桥隧养护统计基础数据比对分析及动态数据监测统计分析服务项目 |  | 1项 | 1000000元 |  |  |
| 5 | 在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范编制 |  | 1项 | 856600元 |  |  |
| 6 | 在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究 |  | 1项 | 2000000元 |  |  |

4、对本项目进行报价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度高速公路养护工程后评估服务及典型案例汇编 | 1项 |  |  |
| 2 | 年报数据复核 | 1项 |  |  |
| 3 | 高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务 | 1项 |  |  |
| 4 | 公路桥隧养护统计基础数据比对分析及动态数据监测统计分析服务项目 | 1项 |  |  |
| 5 | 在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范编制 | 1项 |  |  |
| 6 | 在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究 | 1项 |  |  |

5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2023年10月30日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）