附件1

项目情况

2023年7月，根据《交通运输部办公厅关于组织开展2022年度交通运输行业重点科技项目清单申报工作的通知》（交办科技函〔2022〕107号）要求，经专家评审、综合评估，自治区高速公路发展中心申报的科研项目《在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究》被确定为2022年度广西交通运输行业重点科技项目清单项目，并被推荐申报交通运输部2022年度交通运输行业重点科技项目清单，2023年1月份，顺利通过交通运输部的评审，并在交通运输部备案入库。实施年限为两年。委托起止时间为2024年1月至2025年12月。

本项目拟实施的主要内容如下：

（一）广西典型在役波形梁护栏改造提升方案绿色环保通用关键技术；

（二）广西典型在役混凝土护栏改造提升方案绿色环保通用关键技术研究；

（三）基于全寿命周期的新型护栏设置或改造技术方案；

（四）轻量化高强不锈钢公路波形梁护栏。

预期成果：

（一）项目实施完成后，每百公里护栏改造可实现节约养护费用6400万元。

（二）申请国家专利3~5项。

（三）发表高水平学术论文2~3篇。

（四）编制广西在役高速公路护栏提升改造技术指南或地标1项。

（五）成果总体达到国际先进水平，争取 申报省部级科技奖励。

具体实施内容如下：

（一）材料购置。

本课题涉及到实车碰撞试验，需修建护栏，需15次实车碰撞试验，每次试验需要安装70m护栏材料，且至少有一种中分带分设型护栏实验，护栏改造方案不但需要立柱、波形板都材料，还能涉及到增加一些立柱及横梁构件及中分带护栏（对向）增加一排护栏。

（二）检测化验加工。

项目研究过程需针对各种型式护栏进行现场检测、试验室测试、计算机仿真模拟测试和实车碰撞测试。

1.选取不少于20个点进行现场调研测试，收集相关相关信息。

2.5种护栏方案优化及结构设计，每种仿真1次。

3.本课题需要对护栏改造结构方案进行实车足尺碰撞试验，计划需要进行进行2组护栏方案实车碰撞试验检测，共计6次车辆碰撞试验。

（三）召开会议。

在本课题的执行过程中，拟召开5次会议，分别为立项审查会、工作大纲审查会、中期成果审查会以及验收会议等。

（四）调研考察差旅工作。

这部分的预算用来支付项目研究开发而进行的调研考察、现场试验、学术交流等所发生的差旅费、市内交通费用等，具体包括：项目实施期间，计划项目组出差共计5次。

（五）复印、装订工作。

附件2

关于在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究项目采购预算问卷调查表

参与调查供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：  年  月   日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：

2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 数量 | 预算单价 | 认为合理的价格 | 认为预算不合理的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究 |  | 1项 | 2000000元 |  |  |

4、对本项目进行报价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究 | 1项 |  |  |

5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2024年4月8日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）