附件1

项目情况

（1）项目名称：重点桥梁技术状况监测及复核

根据《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（TCECS GE41-04—2019）及近几年的《国家公路网技术状况监测项目养护管理评价细则》。编列委托业务费，2025年中心计划委托第三方检测单位拟抽取国家高速公路10座不同管养单位的桥梁进行养护规范化检查及桥梁技术状况复核，委托起止时间为2025年1月至12月。

通过对抽检桥梁的监测，旨在加强高速公路桥梁管养单位养护管理水平，提升全省高速公路桥梁运营安全水平的专项检查。

按照国检的标准，外业以桥梁定期检查的内容为主，根据桥型结构特点，利用相应设备对关键受力部位和结构易损部位的病害情况进行现场检查和监测，并依据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG TH21-2011）对桥梁技术状况评定等级进行确认，依据历年定期检查报告及长期观测资料，结合现场勘验状况，抽测结构线形、材质状况、缺损状况等内容，对养护管理中发现的重大或突出问题进行复查，并对技术状况评定结果、结构主要病害养护维修效果、重点专项工作、运营期重大风险事件防控等四个方面进行评价；内业参照《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（TCECS GE41-04—2019）对重点桥梁管养单位进行养护管理资料的检查，主要包括责任划分制度、资金保障制度、养护工程师制度、信息公开制度、例行检查制度、分类处置制度、技术档案管理制度、定期培训制度、桥梁保护区管理、通行安全管理、其他等十一个方面内容，加强高速公路发展中心对桥梁管养单位的监管力度，提高全区高速公路桥梁养护管理水平，提升全省高速公路桥梁运营安全水平。实施年限为一年。

具体实施内容如下：

每座桥梁历年检查资料、长期观测资料、桥梁管理资料等内业资料的检查；10座桥梁共抽取20根桩基础进行水下检查；10座桥梁共抽取20根桩基础进行水下检查；每座桥梁39项数据的核对等。

（2）项目名称：重点隧道监测技术状况监测及复核

参照《交通运输部2016年度路网监测实施方案》（交公路函〔2016〕375号）和《交通运输部路网监测与应急处置中心关于做好2016年度重点桥隧监测工作的通知》（交路网〔2016〕137号），编列委托业务费，2025年计划委托具有公路工程桥梁隧道工程专项检测资质的单位对10座（单洞）长大隧道进行监测，主要监测内容有：按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）和交通运输部有关规定，检查隧道养护管理相关工作制度和标准规范的执行情况，隧道土建结构和机电设施的检查评定，隧道养护管理、运营管理、安全管理、技术管理等情况；现场检测隧道土建结构和机电设施，并根据需要抽查其他工程设施，对隧道总体技术状况等级进行复核，复查隧道养护或运营管理中发现的重大或突出问题，对隧道安全性和适用性做出初步判断。实施年限为一年，委托起止时间为2025年1月至12月。

具体实施内容如下：

每座单洞隧道制度建设与落实、资金保障制度、专业化管理、信息公开制度、例行检查制度等内业资料检查；6座重点隧道外业检测；10座隧道36项数据的核对等。

（3）项目名称：运营管理监督检查和现场核查服务

根据《公路养护工程管理办法》（交公路发〔20218〕33号）、《公路“十四五”发展规划》（交公路发〔2022〕46号）、《交通运输部办公厅关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）、《2023年度国家公路网技术状况监测实施方案》（交办公路函〔2023〕948号）、《2024年度国家公路网技术状况监测实施方案》《交通运输部办公厅关于加强汛期公路灾害风险隐患巡查监测工作的通知》（交公路明电〔2024〕84号）、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）、《交通运输部关于加强公路桥梁养护管理工作的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210—2018）等文件要求，结合广西区高速公路运营管理现状，为提升高速公路路况水平，加强高速公路行业监管力度，强化中心对广西高速公路发展指导效应，提升广西高速公路运营管理水平，加强行业监管力度，2025年中心计划委托专业的第三方技术服务单位对全区30家高速公路运营单位进行养护管理工作监督检查。

运营管理监督检查主要通过内业资料检查和外业实地调研进行，具体实施内容包括：（1）对日常养护管理工作进行检查，包括通过内业资料检查管理制度是否完善、是否编制专项工作行动方案等，通过外业实地调研检查管理制度执行情况、日常养护工作成效；（2）对公路技术状况评定工作进行检查，内业资料主要是公路技术状况评定报告，检查评定里程是否覆盖全面，评定参数是否完整、评定数据是否准确、数据变化是否合理等；（3）对桥梁隧道管理工作进行检查，主要通过内业资料检查是否建立合理的管理制度、管理文件是否完整及过程资料是否存在错误等；（四）外业抽取少量重点路段和桥隧进行检测和复核，评估日常养护和路况监测等工作成效，核实上报基础数据的准确性。最后对30家高速公路运营单位进行运营管理评分评定，形成问题整改清单。

该项目在2024年实施的项目名称为《国检技术服务》，结合市场环境，不宜出现“国检”等关键字，故2025年修改项目名称。因2025年是“十四五”最后一年，根据国家公路网评比愈加严格，覆盖面进一步扩宽，2025年计划提升相关指导检查。

具体实施内容如下：

对全区高速公路运营单位进行运营管理检查，包括路面、桥梁和隧道，涵盖管理制度、检测评定、决策情况养护计划及资金投入情况等内容。

附件2

关于2025年政府采购项目及非政府采购项目采购预算问卷调查表

参与调查供应商名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：   年   月   日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《2025年政府采购项目及非政府采购项目》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：

2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 数量 | 预算单价 | 认为合理的价格 | 认为预算不合理的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点桥梁技术状况监测及复核 |  | 1项 | 1500000元 |  |  |
| 2 | 重点隧道监测技术状况监测及复核 |  | 1项 | 1180000元 |  |  |
| 3 | 运营管理监督检查和现场核查服务 |  | 1项 | 1200000元 |  |  |

4、对本项目进行报价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点桥梁技术状况监测及复核 | 1项 |  |  |
| 2 | 重点隧道监测技术状况监测及复核 | 1项 |  |  |
| 3 | 运营管理监督检查和现场核查服务 | 1项 |  |  |

5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2024年11月15日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单