关于招标三家综合设计公司服务项目的需求

为配合做好医院高质量发展的后勤保障工作，拟招标三家具有相关资质的设计公司，每次随机抽取1家公司按实际需求为我院承接的预算5万以上（含5万）到300万元以下（不含300万）的单项工程项目提供付费设计服务（承接公司只负责设计，不参与项目施工），服务期限为3年。

- 一、项目基本要求

(一)设计周期（自然日）：

1、单项工程5万以上（含5万）及30万以内（含30万）：5天

2、单项工程30万以上及60万以内（含60万）：8天

3、单项工程60万以上及100万以内（含100万）：10天

4、单项工程100万以上及300万以内（不含300万）：20天

勘察项目现场后需提供施一套完整的设计总说明与施工图纸（加盖公章），包括但不限于施工蓝图、工程量清单、效果图、立面图、剖面图、做法详图等其他专项设计方案，并编制工程量清单，以上设计天数不含效果图，效果图所需时间由双方另行商定。

(二)项目范围：桃源院区，南宁市青秀区桃源路6号；北院院区，南宁市邕武路19号；星湖门诊，南宁市青秀区园湖南路4号；我院职工宿舍区（桃源宿舍区、白沙宿舍区、新民宿舍区、津头宿舍区、星湖宿舍区、北院宿舍区）。

(三)设计范围：

建筑工程设计范围包括建设用地规划许可证范围内的医院医疗区及生活区室内外工程设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、园林景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、电力、家具设计、建筑结构设计、加固设计、建筑物拆除设计等）。

（四）服务要求

1、要求设计单位配合在服务项目初步设计（含概算编制）、施工图设计及其他专项设计方案、施工过程中的设计变更配合、结算送审等工作；业主有需求时，设计单位需配合加盖第三方审查机构审图章，审图费用由设计单位承担；设计服务方案需包含设计思路、设计原则、设计工作进度安排、项目进行中各专业工作的内容概述、进度保证措施。

2、质量保障：具有项目整体及分项工程有完整的质量保障方案，对设计服务可能涉及的环节可以有机衔接，对可能出现的质量偏差有监控及相对应措施。

3、设计进度保障：工期必须满足本公告要求；具有总体进度计划和各阶段进度计划的保障措施；对可能出现的进度偏差应制定相应的监管及应对措施等。

4、后续服务保障：应对后续服务进行承诺，后续服务承诺应满足医院规章制度和疫情防控要求。

（五）其他要求

1、在规定的设计期限内，乙方向甲方交付全套设计图纸。甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，若因甲方变更设计要求，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

2、甲方需局部调整设计方案,调整内容不超过设计方案的50%，乙方需免费提供修改；调整内容超过设计方案的50%，甲方支付施工合同中标金额的30%。

3、施工过程中，受现场地形或者其他条件限制无法按照设计图纸施工，乙方需要无条件配合甲方完成设计变更。

4、乙方应按甲方要求按质按量按时完成相关设计工作，

由于设计出现重大漏项缺陷问题造成的损失由乙方全部承担。

甲方有权对乙方的工作进度予以具体了解，并经常性检查乙方的工作进度；乙方需配合项目设计范围内的后续施工现场勘察、设计和变更等工作。

6、乙方的方案须符合甲方的实际，方案必须具有联系性和实际可操作性；甲方在认为乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下，有权不支付相关费用。

7、乙方应保证该方案符合甲方的业务范围和特色，乙方所提供的方案和设计应没有任何纠纷和权利瑕疵，否则乙方应承担全部法律责任并向甲方赔偿经济损失。

8、乙方不按时向甲方提供所需设计，违期1天以上应向甲方支付违约金100元;擅自更改确定的初步方案，更换相关策划人员也视为违约，应偿付违约金500元。

9、因乙方原因，影响甲方的社会形象，向外界披露在本委托事项执行过程中所获悉的商业秘密，应当承担赔偿责任。

10、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作，甲方无需支付设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，支付比例不超过该项目设计费的一半；超过一半时，支付比例不超过该项目设计费的全部。

11、甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，甲方均按本要求第10条内容支付设计费。

12、以上要求必须遵守，如果有任何一条或多条同时出现3次问题，经警告或者批评教育后仍不纠正，则暂停合同履行。（以上要求必须遵守，如果有任何一条或多条同时视为违约。违约第一次，甲方给予警告处理；违约累计二次，甲方有权收取违约金3000元；违约累计三次，甲方有权收取违约金10000元，并有权终止合同。乙方违约造成甲方损失的，应按有关规定赔偿因违约给甲方造成的损失。）

13、中标公司服务期间两次以上（含两次）不能响应院方的项目，可终止合同，且一年内不能参加院方的其他招标项目。

二、履约保证金

1、履约质保金:按人民币贰万元整(￥20000.00)。

2、在合同签订之前，乙方需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。

3、履约保证金的退还：由甲方负责办理。在合同期满后20个工作日内承包人提出书面申请，甲方在扣除承包人赔偿金或其他应从承包人扣回的款项后，一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息）。

三、付款方式

无预付款，在确定中标施工单位后设计单位提供对应的图纸、结算书等资料并审核通过后一次性结付设计费。（设计费=施工工程中标价x设计费率）

四、资质要求

(一)对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

(二)设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级及以上。

(三)本次招标不接受联合体投标。

五、评审方法

本次招标根据投标人的综合得分，由高到低依次排出名次。（评标细则于附件4）