百色市医疗保障局医保移动支付项目（Ⅲ期）医院端系统软件产品采购需求

- 采购内容及功能要求

百色市医疗保障局医保移动支付项目（Ⅲ期）医院端系统软件产品采购需求内容及功能如下：

| 序号 | 软件名称 | 医院名称 | 功能要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保移动支付医院端系统 | 百色市第二人民医院 | 根据国家医保局及广西医保局的相关政策和技术规范，开通广西医保移动支付功能，包括国家医保APP、广西医保APP、广西医保支付宝小程序、广西医保微信小程序等，具体功能如下： 1.费用明细上传 2.医保退费 3.医保订单结算结果查询 4.医保结算结果通知 5.费用明细上传撤销 6.获取费用明细 7.医院结算信息查询 8.费用明细上传通知 9.明细上传撤销通知 10.待结算住院查询 11.消息通知 12.指引信息查询 如医保局及医院有新功能，需配合完善相应功能。 | 1 |
| 2 |  | 平果市中医医院 |  | 1 |
| 3 |  | 平果市妇幼保健院 |  | 1 |
| 4 |  | 隆林各族自治县人民医院 |  | 1 |
| 5 |  | 隆林各族自治县妇幼保健院 |  | 1 |

二、基本要求：

1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

3.软件产品必须为正式版本；

4.软件产品必须具有完整的技术资料。

5.本次采购的软件系统应当具备我行要求的功能，且不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。

三、技术要求

供应商提供百色市医疗保障局医保移动支付信息化建设，确保系统的正常运行。

四、入选供应商数量

本次采购百色市医疗保障局医保移动支付项目（Ⅲ期）医院端系统软件产品，入选供应商1家。

五、交付日期及验收标准等。

入选供应商须60天内完成项目的交付使用

自合同签订之日起60天内，完成百色市医疗保障局医保移动支付项目（Ⅲ期）医院端系统的交付。

项目完工后，按照国家同行业有关标准规定以及项目相关要求以现场测试方式进行整体验收，入选供应商提供系统验收报告并由三方（银行、医院、供应商）签字、盖章确认验收。

六、款项支付要求

付款方式：以单个项目进行结算，分2次按以下方式向供应商支付。

（1）单个项目的软件系统的所有功能经合作医院测试成功后，供应商向我行提交测试报告及付款申请，我行指定中国建设银行股份有限公司百色分行在收到付款申请后十五个工作日内向乙方支付单个项目价款的50%；

（2）单个项目的软件系统通过验收并由供应商发起付款申请后，我行指定中国建设银行股份有限公司百色分行在收到付款申请后十五个工作日内向乙方结清单个项目剩余价款的50%。

七、报价要求

1.候选供应商通过系统进行谈判项目报价，报价包含合同产品验收合格前发生的所有费用。

2.供应商报价均需包括各种税费，且需提供增值税专用发票，合同执行中我行不再支付任何合同金额外的费用。

3.本次采购的软件增值税专用发票的开票内容为系统或软件产品销售发票，我行不接受开票内容为软件开发服务的增值税专用发票，

八、售后服务要求

1.自验收合格之日起对所购软件产品提供1年的质保服务。维护支持服务期内，维护支持服务提供方应提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。维护支持服务提供方可通过电话、网络等远程方式对在软件产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。软件产品出现故障时，可以通过电话或网络方式报告故障（简称“故障报告”），维护支持服务提供方应按照本合同约定立即作出响应。

2.软件产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，维护支持服务提供方应根据软件故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为软件无法运行或基本无法运行，或软件重要功能失效或基本失效；“一般”为软件可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响软件使用的故障。

维护支持服务提供方应对故障报告做出及时响应：

（1）对于严重级别故障，维护支持服务提供方应立即派出技术人员到现场进行维修，与此同时，维护支持服务提供方技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；维护支持服务提供方派出的技术人员应当在24小时内（从故障报告时间起算，下同）到达故障现场，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后24小时内恢复软件产品正常运行。

（2）对于一般级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在 2 小时内无法排除，维护支持服务提供方应立即派出技术人员在 12 小时内到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后 12 小时内恢复软件产品正常运行。

（3）对于轻微级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在 2 小时内无法排除，维护支持服务提供方应在 6 小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后 6 小时内恢复软件产品正常运行。

3.供应商至少提供两期培训服务包括但不限于派技术人员到现场进行软件实施、培训等工作等。